Compte-Rendu

Réunion 28/04, 13h00-13h30.

Juliette s’est occupée du déploiement de l’application, ayant rencontré des problèmes, elle est allée consulter MiNET qui sont en train de regarder le problème. Le tuteur considère que cet aspect du projet est facultatif, qu’on a intérêt à se concentrer sur le développement.

Nous rencontrons actuellement un problème avec nos fonction python. Nous allons faire des tests en masse afin de lister et déterminer les erreurs. Nous allons également retravailler ces fonctions afin de déterminer les erreurs.

On a des problèmes sur lesquels on va continuer à se pencher à propos des bulles (avis du tuteur : pas si grave).

Le projet est quasiment à l’état final. On a également discuté de la soutenance, nous aurons une explication plus détaillée de la soutenance lors de la prochaine réunion.

La prochaine réunion est fixée le mercredi 18 mai à 16h15.

En ce qui concerne le travail à faire d’ici la prochaine soutenance :

* Faire les tests des fonctions python et listing des erreurs : tous les membres
* Retravailler les fonctions pythons pour régler ces problèmes : tous les membres
* Travailler sur les bulles : Iris Inès (Juliette ?)
* Chatbot qui parle : Margot
* Déploiement de l’application : Juliette